TopoReveal

Network Topology Viewer

ROADMAP COMPLETO  —  v1.0 a v3.0

Actualizado: Marzo 2026

# ESTADO HOY — v1.0 BASE COMPLETADA

Probado en red universitaria real: 181 hosts detectados, 10 ARP scanners identificados, topologia en arbol completa. Los modulos centrales estan terminados y estables.

| MODULO / FEATURE | ESTADO | NOTAS |
| --- | --- | --- |
| Scanner ARP + nmap multi-hilo | ✅ 100% | Escala adaptativa 2/3/5 workers |
| Captura pasiva scapy + watchdog | ✅ 100% | Auto-restart hasta 10x |
| Topologia visual en arbol | ✅ 100% | Internet → GW → Switches → Hosts |
| Estados: confirmado/sospechoso/fantasma/lobby | ✅ 100% | Timers balanceados 2/5/10 min |
| Fix lobby timer (destino no resetea timer) | ✅ 100% | solo_destino=True en topology.py |
| Fix NoneType en ciclo de alertas | ✅ FIXED | str(n.tipo or "") en stats_hash |
| 21 iconos PNG neon por tipo | ✅ 100% | assets/icons/ |
| Sistema hallazgos + risk score 0-100 | ✅ 100% | 27 puertos evaluados |
| Panel alertas izquierdo + semaforo | ✅ 100% | Semaforo por max(severidad) |
| Filtro tipo → resalte rojo en canvas | ✅ 100% | Click en panel izquierdo |
| Zoom canvas Ctrl+wheel (0.3x-3.0x) | ✅ 100% |  |
| Tooltips 600ms + busqueda panel | ✅ 100% |  |
| Arsenal: 8 escaneos nmap click derecho | ✅ 100% | Ventana flotante resultado |
| Export PNG / JSON / CSV | 🔶 85% | Bug: makedirs() no se llama |
| Fingerprinting OS | 🔶 82% | TTL ok, MAC OUI cobertura parcial |
| Scanner log a archivo de sesion | 🔶 90% | set_log_callback() a veces se ignora |
| SQLite historial diferencial | ⏳ 0% | No implementado |
| Dashboard graticas matplotlib | ⏳ 0% | No implementado |
| GeoIP conexiones externas | ⏳ 0% | No implementado |
| Multi-subnet / VLAN detection | ⏳ 0% | No implementado |
| Informe PDF profesional | ⏳ 0% | No implementado |
| IPv6 | ⏳ 0% | No implementado |

# FASE 2 — Historial, Persistencia y Estadisticas

## F2.1 — SQLite: Historial Diferencial entre Sesiones

Guardar un snapshot al final de cada sesion. Al iniciar la siguiente, comparar y mostrar que cambio: dispositivos nuevos, que desaparecieron, que cambiaron de tipo o puertos.

- Tabla sessions: id, timestamp_inicio, interfaz, n_hosts, duracion

- Tabla hosts: session_id, ip, mac, tipo, puertos_json, risk_score

- Funcion diff_sesion(actual, anterior) → lista de cambios

- Badge [NUEVO] [CAMBIO] [PERDIDO] visible en panel derecho

- Export CSV con columna delta para auditorias

## F2.2 — Dashboard de Estadisticas con Graficas

Ventana flotante con visualizaciones en tiempo real usando matplotlib embebido en tkinter (FigureCanvasTkAgg). Actualizacion cada 10s via after().

- Pie chart: distribucion por tipo de dispositivo

- Bar chart: distribucion de risk score por severidad

- Line chart: hosts activos vs lobby por hora

- Bar chart horizontal: top-10 puertos detectados en la red

- Boton en barra superior para abrir/cerrar el dashboard

# FASE 3 — Inteligencia Contextual

## F3.1 — GeoIP de Conexiones Externas

Para cada IP externa detectada resolver pais + empresa ISP sin APIs remotas.

- Libreria: geoip2 + base de datos GeoLite2 (descarga libre de MaxMind)

- Mostrar bandera + empresa en panel de conexiones externas

- Alerta especial si hay conexiones a paises inusuales para el contexto

- Cache local por sesion para no repetir queries

## F3.2 — Multi-Subnet / VLAN Detection

Detectar y visualizar subredes secundarias como hotspots WiFi o VLANs.

- Detectar hosts con IP fuera de la subred primaria (ej: 192.168.43.x)

- Dibujar como "isla" separada en el canvas con linea punteada al gateway

- Etiquetar automaticamente como VLAN / HOTSPOT / EXTERNA segun patron

- Contador de hosts por subred en estadisticas

## F3.3 — Scanner Multi-Fase Adaptativo (Fase 0-3)

Sistema de escaneo en 4 fases progresivas segun lo que se descubre, minimizando ruido en la red.

- Fase 0: Solo captura pasiva, sin nmap — modo silencioso

- Fase 1: ARP sweep basico — descubrir hosts activos

- Fase 2: nmap top-20 puertos por host nuevo detectado

- Fase 3: Vuln scan + service versions para hosts con risk_score > 50

- Transicion automatica segun umbrales de tiempo y risk

# FASE 4 — Arsenal Avanzado y Reporting

## F4.1 — Informe PDF Profesional

Generar informe ejecutivo en PDF al finalizar cada sesion.

- Portada: timestamp, red escaneada, total hosts, duracion sesion

- Tabla resumen de riesgos ordenada por severidad descendente

- Captura PNG del canvas incluida en el informe

- Recomendaciones automaticas por tipo de hallazgo (desde ACCIONES dict)

- Libreria: reportlab o weasyprint

## F4.2 — Notificaciones en Tiempo Real

Alertas visuales y opcionales para eventos criticos durante una sesion larga.

- Toast notification cuando aparece host nuevo con riesgo alto o critico

- Sonido configurable (beep corto) para alerta critica

- Webhook opcional: enviar alerta JSON a Slack / Discord / Telegram

- Toggle "modo silencioso" en la barra de herramientas

## F4.3 — CVE Lookup Offline

Para cada servicio detectado (SSH, SMB, Telnet...) buscar CVEs conocidas.

- Base de datos NVD descargada localmente (JSON feeds de NIST)

- Correlacion: servicio + version → CVEs aplicables

- Mostrar CVE ID + CVSS score + descripcion en el tooltip del hallazgo

- Actualizar base NVD con un boton "Actualizar CVEs"

# LLUVIA DE IDEAS — Features Adicionales

## Ideas Grandes (alto impacto)

- Modo Stealth: Solo captura pasiva, cero ARP activo. Para auditorias donde no se quiere generar trafico. Toggle en UI.

- Timeline Replay: Reproducir la sesion como video. Slider de tiempo → el canvas muestra que habia en cada momento.

- Deteccion de Gemelos: Dos MACs con la misma IP = posible IP spoofing → alerta critica automatica.

- Dark Hunter Mode: Buscar activamente dispositivos que no responden ARP pero si TCP. nmap -sS a rangos silenciosos.

- Servidor Web embebido: Exponer el canvas como pagina HTML via Flask para monitoreo remoto desde otro dispositivo.

- Correlacion de Sesiones: Mismo MAC en diferentes subredes entre sesiones = dispositivo movil → rastrear sus IPs historicas.

- Fingerprinting Avanzado: Integrar p0f pasivo para identificar OS con precision sin nmap activo.

## Ideas Rapidas (quick wins, menos de 1 sesion)

- Badge "NUEVO" verde parpadeante en el canvas los primeros 30s de un host

- Boton "Copiar IP" en el menu click derecho del canvas

- Tooltip: mostrar hace cuantos minutos fue visto por ultima vez

- Color del enlace segun protocolo: ARP=amarillo, TCP=verde, UDP=azul

- Doble-click en nodo → abrir Arsenal con Quick Ports preseleccionado

- Filtro por rango de IP en panel derecho (ej: solo .200-.250)

- Modo compacto automatico: reducir iconos a 12px cuando hay mas de 150 hosts

- Contador de ARP scanners activos en la barra de estado superior

- Boton "Silenciar nodo" en click derecho — ignorar ese host en alertas futuras

- "Sticky notes" en nodos: el analista escribe observaciones manuales sobre un host

# TABLA DE PRIORIDAD — Que implementar primero

| # | FEATURE | IMPACTO | ESFUERZO ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fix export makedirs() | 🔥 Bug activo | 15 minutos |
| 2 | SQLite historial diferencial | 🔥 Muy alto | 2 sesiones de desarrollo |
| 3 | Badge "NUEVO" en canvas | 🟢 Cosmético | 30 minutos |
| 4 | Informe PDF | 🔥 Alto | 1 sesion de desarrollo |
| 5 | GeoIP conexiones externas | 🟠 Alto | 1 sesion de desarrollo |
| 6 | Dashboard graficas matplotlib | 🟠 Medio-alto | 2 sesiones de desarrollo |
| 7 | Notificaciones toast | 🟡 Medio | Media sesion |
| 8 | Multi-subnet detection | 🟡 Medio | 1.5 sesiones |
| 9 | CVE lookup offline | 🔥 Alto | 2 sesiones + descarga NVD |
| 10 | Modo stealth | 🟠 Alto | Media sesion |
| 11 | Timeline replay | 🟡 Medio | 3 sesiones |
| 12 | Servidor web Flask | 🟠 Alto | 2 sesiones |
| 13 | IPv6 | 🟡 Baja urgencia | 2 sesiones |

Documento generado automaticamente por Claude Sonnet 4.6 — Proyecto TopoReveal — Marzo 2026